UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas

Centro de Tecnologías de Información y Comunicación (CTIC)

Chatbot para mejorar la gestión de incidencias

en la CTIC-FIIS UNAC, 2026

Pasos de implementación, marcos de trabajo y especificaciones del sistema

Documento de apoyo para el capítulo de implementación. Elaborado a partir del Documento de Requerimientos Técnicos y Funcionales (DRS) y de los PRD 00 a 08, que constituyen la fuente de verdad viva del proyecto. Versión ampliada: incluye arquitectura C4, contratos de API, flujos conversacionales, modelo de datos, panel del personal, integración WordPress, evidencia empírica (carga, precisión del router y recall del RAG) y glosario operativo.

Tesis: investigación aplicada, diseño pre-experimental con pre-test y post-test. Duración de desarrollo: seis semanas. Estado: implementación funcional completa; los criterios QA-01 a QA-11 se verifican con la suite E2E automatizada.

Contenido

1. Tipo de investigación y diseño

2. Problema, solución y objetivos (KPIs)

3. Usuarios, alcance y roles

4. Marco de trabajo seguido

5. Stack tecnológico

6. Arquitectura C4 y recorrido de un mensaje

7. Decisiones de arquitectura (ADR-01 a ADR-08)

8. Plan de implementación en seis semanas

9. Requerimientos funcionales (RF-01 a RF-15)

10. Validaciones, reglas de negocio y estados

11. Matriz de intenciones, menú y textos oficiales

12. Flujos conversacionales (F-01 a F-09)

13. Motor de IA: router de dos capas y RAG

14. Modelo de datos (MySQL 8)

15. Contratos de API

16. Widget web

17. Panel del personal CTIC

18. Requerimientos no funcionales, seguridad y privacidad

19. Despliegue, operación y variables de entorno

20. Integración con WordPress (sitio FIIS)

21. Integración futura con el sistema de tickets real

22. Verificación QA-01 a QA-11 y suite E2E

23. Evidencia empírica para el capítulo de resultados

24. Base de conocimiento inicial

25. Riesgos y mitigaciones

26. Estructura del repositorio y comandos

27. Glosario operativo

28. Párrafos modelo para la tesis

1. Tipo de investigación y diseño

El trabajo es una investigación aplicada. El diseño es pre-experimental con pre-test y post-test: se miden indicadores de la gestión de incidencias antes de introducir el chatbot y después de su uso, en la comunidad de la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas (docentes, personal administrativo y estudiantes). No hay grupo de control aleatorizado; el contraste es temporal sobre el mismo contexto institucional.

La duración de desarrollo prevista fue de seis semanas. Las fuentes de requerimientos son el planteamiento del problema y el Documento de Requerimientos Técnicos y Funcionales (DRS). Los PRD del repositorio normalizan el DRS con identificadores trazables (RF, RN, QA, API, F, ADR) y se actualizan si la implementación se desvía: son la especificación viva, no un anexo estático posterior al código.

La definición de terminado del software coincide con los once criterios de aceptación del DRS (QA-01 a QA-11). La suite e2e/ es el gate de release: el sistema se considera completo cuando esos criterios pasan de forma automatizada contra el stack real (nginx + APIs + MySQL + widget).

2. Problema, solución y objetivos (KPIs)

2.1 Problema

El CTIC de la FIIS-UNAC gestiona incidencias tecnológicas mediante el Sistema de Tickets CTIC, único canal oficial de soporte. Toda consulta —incluso las repetitivas y de baja complejidad (recuperación de contraseñas, acceso a plataformas, horarios, configuración de cuentas)— debe atravesar el mismo proceso de registro, clasificación, asignación y atención. Ello genera demora en la respuesta, acumulación de casos pendientes, sobrecarga del personal técnico con consultas que podrían autoservirse, dificultad para priorizar incidencias que sí requieren intervención especializada, y ausencia de atención fuera del horario de oficina.

2.2 Solución implementada

Un asistente virtual (chatbot) basado en inteligencia artificial, desplegado como widget web en el sitio institucional, que: (1) resuelve consultas frecuentes en lenguaje natural consultando una base de conocimiento institucional (arquitectura RAG), sin generar tickets innecesarios; (2) registra incidencias mediante un flujo guiado que valida datos y genera un ticket con código único (INC-AAAA-NNNN); (3) consulta el estado de tickets existentes por número o por correo; (4) ejecuta diagnósticos básicos guiados (WiFi, aula virtual, software y correo institucional); (5) escala al personal humano (handoff) cuando no puede resolver, adjuntando el contexto de la conversación; y (6) mide la satisfacción (encuesta 1–5) y registra métricas para la evaluación pre/post-test.

El enfoque conversacional es híbrido. Las operaciones críticas (registrar, consultar, escalar, encuesta) son máquinas de estado con botones, 100 % predecibles (QA-11). El LLM solo clasifica intención de texto libre y redacta respuestas FAQ ancladas a artículos. El modelo nunca ejecuta acciones transaccionales.

2.3 Objetivos y KPIs

| Objetivo | KPI | Instrumentación |
| --- | --- | --- |
| Reducir el tiempo de primera respuesta | Tiempo promedio entre consulta y primera respuesta útil (< 3 s para el bot, REN-01) | Timestamps en la tabla mensajes (latencia_ms) |
| Reducir la carga de tickets repetitivos | Porcentaje de conversaciones resueltas sin generar ticket (tasa de autoservicio) | Conversaciones cerradas sin ticket asociado; vista v_autoservicio_diario |
| Mejorar el registro y la trazabilidad | 100 % de incidencias del chatbot con ticket, historial de estados y conversación almacenada | Tablas tickets, ticket_historial y mensajes |
| Elevar la calidad del servicio | Calificación promedio de satisfacción (escala 1–5) | Tabla encuestas y vista v_satisfaccion |
| Disponibilidad del canal | Servicio 24/7 salvo mantenimiento (REN-03) | Healthchecks Docker y uptime del contenedor |

Nota. El DRS menciona en un pasaje calificación «del 1 al 10» y en QA-10/API-06 escala 1 a 5. Se adopta 1–5 como escala oficial: prevalecen los criterios de aceptación y el contrato de API.

3. Usuarios, alcance y roles

3.1 Usuarios y roles

| Rol | Descripción | Acceso |
| --- | --- | --- |
| Usuario final | Docentes, personal administrativo y estudiantes de la FIIS (los tres perfiles entran al pre/post-test) | Widget web; se identifica con correo institucional @unac.edu.pe |
| Agente / técnico CTIC | Atiende handoffs, gestiona y resuelve tickets | Panel interno con login (rol tecnico) |
| Administrador CTIC | Gestiona la base de conocimiento, categorías, usuarios staff y consulta métricas | Panel interno con login (rol admin) |

3.2 Dentro del alcance

Registrar incidencia (con adjuntos JPG/JPEG/PNG/PDF, máximo 5 MB).

Consultar estado por número de ticket o correo institucional.

Preguntas frecuentes (FAQ) con base de conocimiento y RAG.

Diagnóstico guiado (WiFi/Internet, Aula Virtual, software y correo institucional).

Escalamiento de incidencias y handoff a agente humano en vivo (SSE).

Información institucional del CTIC (horario, ubicación, canales).

Encuesta de satisfacción (1 a 5) al finalizar la atención.

Panel interno (tickets, handoffs, KB y métricas).

Sistema de tickets simulado (ticket-service) con los contratos API-01 a API-03 y API-06 del DRS, sustituible por el sistema real cambiando la URL.

Métricas para el análisis pre/post-test (endpoint y vistas SQL).

3.3 Fuera del alcance (según DRS)

Soporte técnico de segundo y tercer nivel.

Control remoto de equipos y administración de infraestructura.

Modificación de información institucional.

Consultas ajenas al CTIC (LF-01).

Integración con sistemas externos no autorizados.

IA de propósito general: el bot solo responde del dominio CTIC.

Gestión automática completa de incidencias (asignación y resolución siguen siendo humanas).

Canales WhatsApp, Facebook o Instagram (el DRS marca solo widget web).

Procesamiento de voz, imágenes o video como entrada (LF-02). Los adjuntos son solo evidencia; no se interpretan.

Idiomas distintos del español (LF-10).

3.4 Restricciones y supuestos

El sistema de tickets real de la universidad es PHP + MySQL + Apache (XAMPP). Por ello la base de datos del proyecto es MySQL 8 y la integración se hace por API REST, agnóstica del lenguaje del otro lado. El presupuesto de tesis es reducido: los embeddings son locales (sin costo por consulta); el único costo variable es la API del LLM, acotada por diseño (capa de reglas, umbral RAG y modo degradado). La producción se asume en un servidor Linux universitario con Docker. Cuando el Sistema de Tickets CTIC real exponga API-01 a API-03 (o un adaptador sobre su MySQL), el chatbot se reconecta cambiando TICKETS_API_BASE_URL; no requiere cambios de código.

4. Marco de trabajo seguido

No se usó un framework comercial de chat (Dialogflow, Rasa u otros). Esas opciones se evaluaron y se descartaron en ADR-01. Se siguió el conjunto siguiente, alineado a un producto de tesis con criterios de aceptación verificables y a un entorno universitario con stack PHP/MySQL existente.

| Marco | Utilidad en la implementación |
| --- | --- |
| DRS (documento de requerimientos) | Fuente normativa de RF, limitaciones LF, SEG/PRI, QA-01 a QA-11 y textos oficiales del bot. |
| PRD 00–08 (fuente de verdad viva) | Normalizan el DRS. Si el código se desvía, se actualiza el PRD en el mismo cambio. |
| Arquitectura C4 (contexto y contenedores) | Separa usuarios, sistema, Claude, sitio FIIS y futuro sistema de tickets; y, a nivel 2, widget, nginx, chatbot-api, ticket-service, MySQL y Chroma. |
| ADR (Architecture Decision Records) | Ocho decisiones explícitas (híbrido, FastAPI, servicio de tickets separado, MySQL 8, embeddings locales, Claude, Docker, REST+SSE) con alternativas descartadas. |
| Enfoque híbrido (ADR-01) | Flujos deterministas para lo transaccional; LLM solo para clasificar intención y redactar FAQ ancladas. |
| Plan incremental de 6 semanas | Semanas con entregables y criterios de aceptación. No es Scrum ceremonial (sin sprints, PO ni dailies formales); sí es desarrollo iterativo con DoD medible. |
| QA del DRS como DoD | QA-01 a QA-11 en suite E2E (e2e/) y en CI. Gate de release. |

5. Stack tecnológico

| Capa | Tecnología |
| --- | --- |
| Lenguaje de servicios | Python 3.12 |
| APIs | FastAPI + Pydantic (validación de entradas, OpenAPI autogenerado) |
| Persistencia relacional | MySQL 8.4, charset utf8mb4, collation utf8mb4_unicode_ci, motor InnoDB |
| Esquemas | chatbot_db (diálogo, KB, handoffs) y tickets_db (incidencias, staff, encuestas) |
| Migraciones | Alembic por servicio; se aplican en el entrypoint del contenedor |
| Índice vectorial | ChromaDB embebido en chatbot-api (volumen chroma_data); no es un contenedor aparte |
| Embeddings | sentence-transformers, modelo intfloat/multilingual-e5-small (384 dims, ~120 MB, CPU) |
| LLM (opcional) | API de Claude (Anthropic). Generación: claude-opus-4-8. Router: claude-haiku-4-5 |
| Panel staff | Jinja2 + htmx; auth Argon2id + JWT en cookie HttpOnly panel_token (8 h) |
| Widget | JavaScript y CSS vanilla (sin framework), embebible en WordPress con una línea |
| Entrada pública | Nginx 1.27 (TLS, rutas, estáticos, rate limit 10 r/s por IP en /api/) |
| Orquestación | Docker Compose (dev, prod y overlay cloud). Un solo puerto público: 80/443 |
| Pruebas | pytest por servicio; suite e2e QA-01..11; Locust (carga); ruff + mypy |
| Gestor Python | uv (proyectos aislados: chatbot-api, ticket-service, e2e, evidencia) |

torch se mantiene CPU-only (índice pytorch-cpu fijado en el pyproject de chatbot-api). Si el lock resolviera la rueda CUDA, la imagen pasaría de aproximadamente 2,6 GB a 9,4 GB, inviable para el servidor previsto.

6. Arquitectura C4 y recorrido de un mensaje

6.1 Vista de contexto (C4 nivel 1)

Los actores son el usuario final (docente, administrativo o estudiante), el agente/técnico CTIC y el administrador CTIC. El sistema es el Chatbot de Gestión de Incidencias. Los sistemas externos son: la API de Claude (clasificación y redacción RAG), el Sistema de Tickets CTIC real (PHP/MySQL, integración futura por API-01 a API-03) y el sitio web institucional FIIS-UNAC, que incrusta el widget mediante un snippet JavaScript.

6.2 Vista de contenedores (C4 nivel 2)

En el navegador conviven el widget (burbuja flotante) y el panel de agentes. En el servidor, Nginx es el único punto de entrada. chatbot-api orquesta diálogo, router, RAG, handoff y métricas, y es el único componente que llama al LLM. ticket-service implementa el dominio de tickets y el panel, y simula el sistema real. MySQL guarda chatbot_db y tickets_db. Chroma vive embebido en chatbot-api. Los adjuntos se almacenan en un volumen fuera del árbol web.

| Contenedor | Responsabilidad | Tecnología |
| --- | --- | --- |
| widget | UI embebible: burbuja, ventana, botones, adjuntos, SSE de handoff | JS vanilla + CSS (prefijo cbctic-) |
| chatbot-api | Sesiones, máquinas de estado, router, RAG, fallback, handoff, métricas. Único que llama al LLM. Nunca lee tickets_db directo (ADR-03) | Python 3.12, FastAPI, SQLAlchemy, anthropic, sentence-transformers, chromadb |
| ticket-service | CRUD de tickets, estados, historial, adjuntos, encuestas, login staff y panel | Python 3.12, FastAPI, Jinja2 + htmx, Argon2 |
| mysql | Persistencia en dos esquemas desacoplables | MySQL 8.4 |
| nginx | TLS, enrutamiento, estáticos del widget, rate limiting, página de mantenimiento | Nginx 1.27 alpine |
| chromadb | Índice vectorial de la KB (embebido, no contenedor aparte en el MVP) | Chroma persistente local |

Enrutamiento Nginx (único puerto público): /api/chat, /api/faq, /api/kb, /api/metricas y /healthz → chatbot-api (:8000). /api/incidencias, /api/encuesta, /api/auth, /api/panel y /panel → ticket-service (:8001). /widget/ y /demo.html → estáticos. El JWT del staff lo emite ticket-service y chatbot-api lo valida con el mismo JWT_SECRET (cookie same-origin vía nginx).

6.3 Recorrido de un mensaje (vista dinámica)

Cuando el usuario envía un texto o pulsa un botón, el recorrido es el siguiente:

1. El widget hace POST /api/chat/mensajes con sessionId y texto u opcionId, header X-Session-Token.

2. Nginx reenvía a chatbot-api. Se persiste el mensaje del usuario (RF-09) con marca de tiempo.

3. Si estado_bot = PAUSED (handoff activo), el mensaje se reenvía al agente y el motor de intenciones no responde (RN-05).

4. Si hay flujo_activo (por ejemplo, registrando incidencia), el Dialog Manager procesa el paso; si la entrada es inválida, re-solicita (máximo 3 intentos → fallback). En el paso final de registro llama POST /api/incidencias (API-01) al ticket-service.

5. Si no hay flujo activo y hay opcionId de menú, se inicia el flujo correspondiente.

6. Si es texto libre, el router capa 1 (reglas, regex, keywords, etiquetas) intenta clasificar. Si no hay match, capa 2 (LLM con structured output). Confianza menor a 0,55 se trata como no_comprendida.

7. Intent de flujo → se inicia la máquina de estados. Intent RAG → embedding local, búsqueda top-k en Chroma, generación anclada con Claude (streaming) o artículo textual en modo degradado. Intent de diagnóstico → árbol F-05. Social → texto fijo del DRS. fuera_de_alcance → mensaje LF-01. no_comprendida → fallback F-09.

8. Se guarda la respuesta del bot con intent, confianza y latencia_ms. El widget pinta texto, botones, adjunto, encuesta o banner de handoff.

Nota. Única excepción documentada a ADR-03: la vista SQL v_autoservicio_diario hace un JOIN lógico entre conversaciones y tickets por código, solo para el KPI de autoservicio. El resto del tráfico chatbot → tickets es HTTP.

7. Decisiones de arquitectura (ADR-01 a ADR-08)

| ADR | Decisión | Razón principal y alternativas descartadas |
| --- | --- | --- |
| ADR-01 | Híbrido: flujos deterministas + LLM/RAG | QA-11 exige happy paths correctos; LF-06 prohíbe respuestas no verificadas; baja el costo. Descartados: solo reglas (no cumple IA/NLP del DRS); solo LLM con tools (impredecible); Rasa; Dialogflow (lógica fuera del servidor universitario). |
| ADR-02 | Python 3.12 + FastAPI en ambos servicios | Ecosistema NLP/RAG, async nativo para SSE, OpenAPI, Pydantic = SEG-04. La frontera con el PHP universitario es siempre REST/JSON. |
| ADR-03 | ticket-service separado que simula el sistema real | Sin acceso al sistema real durante la tesis. chatbot-api nunca lee tickets_db; consume TICKETS_API_BASE_URL. Pasar a producción = cambiar la URL. |
| ADR-04 | MySQL 8 como única BD relacional | Paridad con el stack de la universidad; JSON nativo; conocimiento local del CTIC. |
| ADR-05 | Embeddings locales + Chroma embebido | Anthropic no ofrece embeddings; un proveedor de pago es innecesario para un corpus pequeño. Default: multilingual-e5-small. Si el corpus creciera a decenas de miles, migrar a Qdrant/Chroma server. |
| ADR-06 | LLM Claude, modelos configurables | Desempeño en español, structured outputs, streaming. LLM_MODEL y LLM_MODEL_ROUTER independientes. Sin clave sk-ant- el sistema opera degradado de forma correcta. |
| ADR-07 | Todo el sistema en contenedores Docker | Despliegue reproducible, aislamiento del XAMPP existente, rollback por imagen. Descartados: instalación nativa; Kubernetes (desproporcionado); PaaS externo para producción (Ley 29733: datos de la comunidad fuera de la institución). |
| ADR-08 | Widget ↔ backend: REST + SSE | POST para enviar; SSE para primer token RAG y push del agente. WebSockets se descartó por complejidad en proxies universitarios. |

8. Plan de implementación en seis semanas

El cronograma se diseñó para desarrolladores humanos o agentes de IA. Cada tarea indica especificación de referencia y criterio de aceptación. Las tareas marcadas en paralelo dentro de una semana respetan dependencias entre semanas. El plan se ejecutó completo.

8.1 Semana 1 — Fundaciones

| Tarea | Criterio de aceptación |
| --- | --- |
| 1.1 Monorepo (services/, widget/, db/, deploy/), linters ruff/mypy, pre-commit | docker compose up levanta esqueletos FastAPI con /healthz 200 |
| 1.2 docker-compose, Dockerfiles multi-stage, .env.example | Build reproducible; MySQL healthy; sin puertos internos publicados en prod |
| 1.3 Migraciones Alembic + seeds (categorías, staff, secuencias) | alembic upgrade head idempotente; seeds y vistas creadas |
| 1.4 Envelope, errores, logging JSON, Pydantic Settings | Tests unitarios del envelope y validadores |

8.2 Semana 2 — Dominio de tickets

| Tarea | Criterio de aceptación |
| --- | --- |
| 2.1 API-01 + código RN-01 + Idempotency-Key | 100 registros concurrentes → códigos únicos; misma key no duplica |
| 2.2 API-01b adjuntos (MIME real, ≤ 5 MB) + purga de huérfanos | PDF válido pasa; .exe renombrado a .png se rechaza |
| 2.3 API-02 consulta por código y correo (RN-03) | Correo ajeno → 403; datos coinciden con BD (QA-02) |
| 2.4 API-03 escalar + máquina de estados RN-02 + historial | Transiciones inválidas → 409; historial completo (QA-05) |
| 2.5 Login staff (Argon2 + JWT) y panel base | Técnico gestiona tickets; usuario sin rol no accede |
| 2.6 API-06 encuestas | Fuera de 1–5 → 400; duplicada → 409 (QA-10) |

8.3 Semana 3 — Núcleo conversacional (sin IA todavía)

| Tarea | Criterio de aceptación |
| --- | --- |
| 3.1 Sesiones + persistencia de mensajes con latencia_ms | Toda interacción en mensajes (QA-07) |
| 3.2 Dialog Manager (flujo_activo / flujo_contexto JSON) | Estado sobrevive reinicio del servicio |
| 3.3 Flujo F-02 registrar incidencia | E2E happy path devuelve código real (QA-01) |
| 3.4 Flujo F-03 consultar estado | E2E QA-02 |
| 3.5 Flujos F-06 escalar y F-08 encuesta | E2E QA-05 y QA-10 |
| 3.6 Fallback F-09 + textos sociales + timeout RN-09 | Tres «asdfgh» seguidos → handoff pendiente |
| 3.7 Widget v1 (burbuja, botones, adjuntos, sin SSE) | Flujos usables desde HTML de prueba, responsive |

8.4 Semana 4 — IA: router y RAG

| Tarea | Criterio de aceptación |
| --- | --- |
| 4.1 Router capa 1 (reglas/regex/keywords/etiquetas) | Saludos, códigos INC-* y botones al 100 % |
| 4.2 Router capa 2 (structured outputs, umbral 0,55) | Precisión ≥ 90 % con ≥ 10 frases por intent (con LLM) |
| 4.3 Embeddings + Chroma, chunking, upsert, reindex | Edición de artículo se refleja sin reinicio (RF-12) |
| 4.4 Generación RAG con prompt estricto y umbral | Sin cobertura → limitación + oferta de ticket (QA-03) |
| 4.5 Carga KB inicial (≥ 15 artículos) | Artículos en BD e indexados |
| 4.6 Diagnósticos F-05 con pre-llenado de F-02 | E2E QA-04: ramas distintas; no resuelto registra ticket |
| 4.7 Modo degradado sin LLM + healthz.llm | Flujos guiados operativos; FAQ textual |

8.5 Semana 5 — Handoff, streaming y pulido

| Tarea | Criterio de aceptación |
| --- | --- |
| 5.1 SSE en el widget (RAG + handoff) | Primer token < 3 s (REN-01) |
| 5.2 Handoff F-07 completo (cola, chat, cierre, 10 min) | Fallback ×3 → agente responde → cierre reactiva bot |
| 5.3 CRUD de KB en panel admin | Editar artículo → RAG refleja el cambio |
| 5.4 Endpoint y vistas de métricas + contador de tokens | Números cuadran contra datos de prueba |
| 5.5 Seguridad transversal (rate limit, CORS, sanitización) | Checklist SEG-01..05; sin hallazgos altos de XSS |

8.6 Semana 6 — Calidad, despliegue y evidencia

| Tarea | Criterio de aceptación |
| --- | --- |
| 6.1 Suite E2E QA-01…QA-11 | 100 % verde en CI — gate de release |
| 6.2 Prueba de carga Locust, 50 sesiones | p95 < 3 s en flujos; sin 5xx (QA-09, QA-11) |
| 6.3 CI/CD: lint, tests, imágenes taggeadas | Tag v0.1.0 → imágenes |
| 6.4 Despliegue con TLS, backups y monitoreo | Smoke test; backup restaurado una vez |
| 6.5 Manuales de despliegue, panel e integración PHP | Revisados como documentación operativa |
| 6.6 Paquete evidencia: CSV de KPIs, router y RAG | Reproducible con un comando |

DoD global adicional: cobertura unitaria orientada al dominio (dialog manager, router, tickets) ≥ 70 %; docker compose up -d desde servidor limpio con un solo .env; sin secretos en el repositorio (gitleaks en CI); PRD actualizado si la implementación se desvió.

9. Requerimientos funcionales (RF-01 a RF-15)

| ID | Nombre | Descripción resumida | Pri. |
| --- | --- | --- | --- |
| RF-01 | Registrar incidencia | Guía captura de nombre, correo, escuela, categoría, descripción, prioridad y evidencia; genera ticket único y lo confirma. | Alta |
| RF-02 | Consultar estado | Por código o correo. Muestra estado, categoría, fecha, técnico, última actualización y respuesta del técnico si Resuelto/Cerrado. Solo el propietario (SEG-02). | Alta |
| RF-03 | FAQ | Detecta intención, busca en KB (RAG) y responde. Sin confianza suficiente: informa limitación y ofrece registrar (QA-03). | Alta |
| RF-04 | Diagnóstico guiado | Árboles WiFi, Aula Virtual, software y correo. Si persiste, ofrece registrar/escalar con datos ya capturados. | Media |
| RF-05 | Escalar incidencia | El usuario o el bot (tras diagnóstico fallido) escala un ticket; pasa a Escalado y es visible al personal (QA-05). | Alta |
| RF-06 | Handoff a humano | Tras 3 errores o a pedido. Bot PAUSED, panel recibe últimos 20 mensajes; al cerrar vuelve ACTIVE. | Alta |
| RF-07 | Información del CTIC | Horario, ubicación y canales desde la KB. | Baja |
| RF-08 | Encuesta 1–5 | Al finalizar FAQ, registro o handoff. Opcional. Una vez por atención (QA-10). | Media |
| RF-09 | Registro de conversaciones | Cada mensaje (usuario, bot, agente) con intent, confianza, fecha y latencia (LF-12, QA-07). | Alta |
| RF-10 | Fallback | 1.er error: fallo 1. 2.º: fallo 2 + menú. 3.º: handoff. El contador se reinicia al comprender. | Alta |
| RF-11 | Panel de agentes | Cola de handoffs, chat en vivo, listado/filtro de tickets, cambio de estado, asignación, respuesta (máx. 1000) y descarga de adjuntos. | Alta |
| RF-12 | Gestión de KB | Admin crea/edita/desactiva artículos; reindex incremental sin reiniciar (REN-06). | Media |
| RF-13 | Adjuntos | JPG/JPEG/PNG/PDF, ≤ 5 MB, MIME real. Fuera del árbol web; descarga autenticada en el panel. | Media |
| RF-14 | Métricas | Volumen, intents, autoservicio, latencia, calificación, tickets por estado/categoría, tokens LLM. | Media |
| RF-15 | Identificación | Correo *@unac.edu.pe (RFC 5322) antes de registrar o consultar. La sesión queda asociada (SEG-01). | Alta |

10. Validaciones, reglas de negocio y estados

10.1 Validación de entradas (LF-03, LF-04, QA-06)

| Campo | Regla |
| --- | --- |
| Correo institucional | Regex de email + dominio unac.edu.pe. Si no cumple, se solicita de nuevo (máx. 3 intentos → fallback). |
| Nombre | 3–120 caracteres, sin HTML. |
| Escuela (área) | Lista: Industrial, Sistemas. |
| Categoría | Selección de la tabla categorias (activas). |
| Descripción | 10–2000 caracteres. Si es excesiva o ambigua, el bot pide reformular (LF-03). |
| Prioridad | Baja / Media / Alta (default Media). La prioridad final la confirma el técnico. |
| Adjunto | JPG/JPEG/PNG/PDF, ≤ 5 MB, validación por MIME real (no solo extensión). |
| N.º de ticket | Formato INC-AAAA-NNNN. |
| Calificación | Entero 1–5. |
| Toda entrada libre | Sanitización anti-XSS/inyección (SEG-04): texto plano al almacenar, escape al renderizar, queries parametrizadas. |

10.2 Reglas de negocio

| ID | Regla |
| --- | --- |
| RN-01 | Código de ticket INC-<año>-<correlativo de 4 dígitos> (ej. INC-2026-0001), correlativo por año, generado transaccionalmente (tabla ticket_secuencias). |
| RN-02 | Estados: Registrado, Asignado, En Proceso, Escalado, Resuelto, Cerrado. API-03 sigue la secuencia habitual; el panel puede cambiar a cualquiera de los seis salvo Cerrado como origen de reapertura restringida. Todo cambio va a ticket_historial. |
| RN-03 | La consulta por correo solo devuelve tickets de ese correo; la consulta por código exige que el correo de la sesión coincida. Si no, 403 sin revelar datos (SEG-02, PRI-03). |
| RN-04 | Encuesta una sola vez por atención; opcional; se asocia al ticket si existe, si no a la conversación. |
| RN-05 | Mientras estado_bot = PAUSED, los mensajes del usuario van al agente; el motor de intenciones no responde. |
| RN-06 | Cuando el agente cierra el handoff, el bot vuelve a ACTIVE y ofrece la encuesta. |
| RN-07 | Consistencia (LF-11): para la misma FAQ y la misma versión de KB, la respuesta debe ser equivalente (prompt estricto, anclaje a artículos). |
| RN-08 | Fundamentación (LF-06): el LLM solo usa artículos recuperados; si no hay evidencia, declara que no tiene la información y ofrece registrar incidencia. Nunca inventa procedimientos. |
| RN-09 | Inactividad de 15 minutos cierra la conversación (motivo timeout). Si había handoff pendiente, se notifica al panel. |

10.3 Estados del ticket y transiciones

| Estado actual | Puede pasar a | Significado práctico |
| --- | --- | --- |
| Registrado | Asignado, Escalado | Recién creada, aún sin técnico. |
| Asignado | En Proceso, Escalado | Ya tiene técnico responsable. |
| En Proceso | Escalado, Resuelto | El técnico está trabajando. |
| Escalado | En Proceso | Derivada a otra instancia / especialista. |
| Resuelto | Cerrado, En Proceso (reapertura) | Solución dada; pendiente cierre o conformidad. Cierre automático a las 72 h si aplica el flujo de panel. |
| Cerrado | (ninguno) | Atención finalizada. Definitivo. |

10.4 Estados de la conversación y del bot

La conversación nace abierta al abrir el widget. Dentro de abierta, el bot está ACTIVE o PAUSED (handoff). Pasa a cerrada cuando el usuario finaliza, responde o omite la encuesta, o por inactividad de 15 minutos (RN-09). flujo_activo y flujo_contexto (JSON) viven en la fila de conversaciones, de modo que un reinicio del contenedor no pierde el paso del registro.

11. Matriz de intenciones, menú y textos oficiales

El router reconoce dieciséis intenciones. Las de tipo flujo disparan una máquina de estados; las RAG se responden con la base de conocimiento; las sociales tienen respuesta fija del DRS.

| # | Intent | Tipo | Acción / integración |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | registrar_incidencia | Flujo | Crear ticket (API-01) |
| 2 | consultar_estado | Flujo | Consultar (API-02) |
| 3 | faq_general | RAG | Buscar en KB (API-04) |
| 4 | recuperar_correo | RAG→Flujo | Procedimiento; si persiste, registrar |
| 5 | problema_internet | Diagnóstico | Árbol WiFi/cable + KB |
| 6 | problema_aula_virtual | Diagnóstico | Procedimiento guiado; si persiste, ticket |
| 7 | problema_software | Diagnóstico | Solución o ticket automático |
| 8 | info_ctic | RAG (fija) | Horario, contacto, ubicación |
| 9 | escalar_incidencia | Flujo | Derivar (API-03) |
| 10 | contactar_soporte | Flujo | Handoff al panel |
| 11 | finalizar | Flujo | Encuesta 1–5 (API-06) y cierre |
| 12 | saludo | Social | Bienvenida + menú |
| 13 | agradecimiento | Social | Respuesta cortés |
| 14 | despedida | Social | Despedida; dispara finalizar si hubo atención |
| 15 | no_comprendida | Fallback | Lógica RF-10 / F-09 |
| 16 | fuera_de_alcance | Fallback | Informa dominio CTIC (LF-01) |

11.1 Menú principal

Se muestra tras el saludo y tras cada atención completada. El usuario siempre puede escribir libremente; el router decide.

📝 Registrar incidencia

🔍 Consultar estado de mi incidencia

❓ Preguntas frecuentes

🧑‍💻 Contactar con soporte

ℹ️ Información del CTIC

11.2 Textos oficiales del DRS

Estos textos viven en app/dialogo/textos.py. En la tesis no deben reescribirse como si fueran redacción propia del tesista; se citan como mensajes institucionales del sistema.

Bienvenida: «¡Hola! Soy el Asistente Virtual del CTIC. Estoy aquí para ayudarte con consultas e incidencias relacionadas con los servicios tecnológicos. ¿En qué puedo ayudarte?»

Agradecimiento: «Con gusto. Si necesita ayuda con otra consulta o incidencia, estaré disponible para asistirlo.»

Despedida: «Gracias por utilizar el Asistente Virtual del CTIC. Que tenga un excelente día.»

No comprendida (fallo 1): «Lo siento, no logré entender tu mensaje. Por favor, selecciona una opción válida del menú o escribe tu duda en pocas palabras.»

Fuera de alcance: «Actualmente solo puedo atender consultas relacionadas con los servicios tecnológicos del CTIC. Si su consulta corresponde a otra área de la universidad, le recomiendo comunicarse con la dependencia correspondiente.»

Transición a handoff: «Te voy a transferir con el personal de CTIC. Un momento, por favor...»

12. Flujos conversacionales (F-01 a F-09)

El diálogo es una máquina de estados por conversación. Si no hay flujo_activo, el mensaje pasa al router (prd/06).

12.1 F-01 · Enrutamiento general

Mensaje entrante → si PAUSED, reenviar al agente. Si ACTIVE y hay flujo_activo, el Dialog Manager valida el paso (sí: avanza; no: re-solicita, máx. 3 → F-09). Sin flujo: si hay opcionId de menú se inicia el flujo; si no, el router. Según el intent: flujo, RAG, diagnóstico, social, fuera_de_alcance o fallback.

12.2 F-02 · Registrar incidencia (happy path del DRS)

Estados: identificacion → categoria → descripcion → prioridad → adjunto → confirmacion → creado. Pasos: (1) botón o intent «Registrar incidencia»; (2) nombre y correo si la sesión no está identificada; (3) validar @unac.edu.pe (QA-06); (4) escuela Industrial/Sistemas; (5) categoría desde tabla categorias; (6) descripción 10–2000; (7) prioridad Baja/Media/Alta (default Media); (8) evidencia opcional; (9) resumen con Confirmar / Corregir / Cancelar; (10) POST /api/incidencias con Idempotency-Key; (11) confirmación con código INC-AAAA-NNNN; (12) menú o encuesta.

En Corregir, el bot pregunta qué campo cambiar y vuelve a confirmacion. En Cancelar, descarta flujo_contexto y vuelve al menú. Si ticket-service falla: disculpa + Reintentar; los datos capturados no se pierden (REN-02, REN-05).

12.3 F-03 · Consultar estado

Si la sesión no tiene correo, se solicita. Luego: por número (formato INC-AAAA-NNNN) o por correo (hasta 10 tickets como botones). 200 muestra estado, categoría, fecha, técnico y última actualización. 403: «El ticket no pertenece a este correo» (sin revelar datos). 404: no encontrado + reintentar.

12.4 F-04 · Preguntas frecuentes (RAG)

Embedding de la consulta → top-k = 4 en Chroma. Si el score máximo supera el umbral (RAG_UMBRAL_SIMILITUD = 0,83, calibrado para e5-small: relevantes ≈ 0,88–0,92, irrelevantes ≈ 0,75–0,82), se genera respuesta anclada (streaming) o se muestra el artículo textual en modo degradado. Si no hay evidencia: «No tengo información sobre eso en mi base de conocimiento» y se ofrece registrar incidencia (QA-03).

Nota. El PRD 06 menciona un umbral de similitud coseno de 0,45 como punto de partida genérico. En la implementación con multilingual-e5-small el umbral operativo es 0,83; si se cambia el modelo de embeddings hay que recalibrar midiendo ambos grupos (verificación en e2e/test_qa03_faq.py).

12.5 F-05 · Diagnóstico básico guiado

Árboles estáticos versionados (no LLM), uno por categoría. Ejemplo WiFi: ¿WiFi o cable? → ¿ve la red UNAC? → ¿autentica pero no navega? → pasos (activar WiFi, portal cautivo, renovar IP, credenciales). Cada rama termina en «¿Se resolvió?». Sí: cierre + encuesta. No: F-02 pre-llenado con ubicación, tipo de conexión y síntoma. Aula Virtual, software y correo siguen el mismo patrón; sus pasos provienen de artículos KB de categoría diagnóstico.

12.6 F-06 · Escalar incidencia

Solicita número de ticket (o lo toma del contexto), motivo (10–500 caracteres) y llama PUT /api/incidencias/escalar validando propiedad por correo. Confirmación oficial de derivación. Ticket inexistente → reintento; Resuelto/Cerrado → explica y ofrece registrar uno nuevo.

12.7 F-07 · Handoff a agente humano

Disparadores: tres fallbacks, botón «Contactar con soporte», o diagnóstico fallido con usuario que pide humano. El bot muestra el texto de transición, pasa a PAUSED, crea handoff(pendiente) con los últimos 20 mensajes. El agente pulsa Atender → atendido; el chat es bidireccional por SSE (emisor agente). Al Cerrar: handoff cerrado, bot ACTIVE, encuesta F-08. Si nadie atiende en 10 minutos: expirado, disculpa y oferta de registrar incidencia asíncrona.

12.8 F-08 · Encuesta de satisfacción

Disparadores: cierre de handoff, ticket registrado + despedida, FAQ resuelta + despedida, intent finalizar. Botones ⭐1–⭐5 y comentario opcional u Omitir. POST /api/encuesta con ticketId o conversacionCodigo. Una vez por atención (RN-04); si se ignora, la conversación cierra igual.

12.9 F-09 · Fallback

«No comprendido» = intent no_comprendida, confianza < 0,55, o tres entradas inválidas en un paso de flujo. El contador fallback_consecutivos vive en conversaciones y se reinicia con cualquier mensaje procesado con éxito. Primer fallo: texto oficial 1. Segundo: texto 2 + menú fijo. Tercero: protocolo F-07.

12.10 Mapa DRS → flujos

| Elemento del DRS | Flujo |
| --- | --- |
| Happy path pasos 1–12 | F-02 (+ F-08 paso 12) |
| Fallback 1.º/2.º/3.er error | F-09 |
| Protocolo de handoff (PAUSED/ACTIVE, 20 mensajes) | F-07 |
| Intents 1–11 de la matriz | F-02 a F-08 según tipo |
| Saludo, gracias, despedida, no comprendida, fuera de alcance | F-01 (respuestas fijas / fallback) |

13. Motor de IA: router de dos capas y RAG

Principio rector (ADR-01): el LLM nunca ejecuta acciones. Sus dos únicos trabajos son clasificar la intención de texto libre y redactar respuestas FAQ ancladas a artículos.

13.1 Router capa 1 — reglas

Gratis, menos de 5 ms, resuelve la mayoría de casos. opcionId de botón → intent directo. Diccionario de patrones: regex y keywords normalizadas (minúsculas, sin tildes). Ejemplos: consultar_estado reconoce INC-\d{4}-\d{4}, «estado de mi ticket», «mi incidencia»; saludo: «hola», «buenos días»; recuperar_correo: «contraseña» + «correo». Las etiquetas de kb_articulos pueden enrutar directo a RAG con el artículo como candidato prioritario.

13.2 Router capa 2 — clasificador LLM

Solo si la capa 1 no decide. Llamada corta a Claude con structured outputs (JSON válido, enum de los 16 intents). El prompt de sistema restringe el dominio a soporte tecnológico universitario; fuera de dominio → fuera_de_alcance; ininteligible → no_comprendida. Incluye los últimos tres turnos. Confianza < 0,55 → no_comprendida. Presupuesto típico: ~300 tokens de entrada / ~20 de salida. Modelo: LLM_MODEL_ROUTER (Haiku por defecto).

13.3 Recuperación RAG

Embedding local de la consulta; búsqueda en Chroma top_k = 4 con filtro activo = true. Re-ranking simple: bonus si las etiquetas aparecen en la consulta. Chunking: artículos ≤ 400 tokens se indexan completos; mayores se dividen por secciones (~300 tokens, solape 50) manteniendo articulo_id. Al crear/editar/desactivar se hace upsert/delete incremental. El comando reindex reconstruye el índice desde kb_articulos (idempotente).

13.4 Prompt de generación (reglas RN-07, RN-08, LF-05 a LF-09)

El asistente responde en español, claro y formal, solo con la información de los artículos proporcionados. Si no está en ellos, declara que no tiene esa información y ofrece registrar incidencia. Instrucciones paso a paso cuando corresponda. Nunca revela contraseñas ni datos de terceros. No atiende temas ajenos al CTIC. Máximo 150 palabras; listas numeradas sí, encabezados markdown no. La respuesta guarda fuentesKb (IDs) para auditoría de fundamentación.

13.5 Costos y modelos

| Modelo | Rol sugerido | Costo de referencia (por millón de tokens) |
| --- | --- | --- |
| claude-opus-4-8 | Generación RAG (calidad) | Entrada 5 USD / salida 25 USD |
| claude-sonnet-4-6 | Equilibrio calidad/costo | Entrada 3 USD / salida 15 USD |
| claude-haiku-4-5 | Router y FAQ ancladas de bajo costo | Entrada 1 USD / salida 5 USD |
| multilingual-e5-small | Embeddings locales | Costo cero por consulta; ~0,5–1 GB RAM |

Estimación a 1 500 conversaciones/mes con ~40 % pasando por LLM: todo Haiku ≈ 2–3 USD/mes; Haiku + Sonnet ≈ 6–8 USD; Haiku + Opus ≈ 10–14 USD. Controles: capa 1 evita ~60 % de llamadas; umbral RAG evita generar sin evidencia; max_tokens acotado; rate limiting por IP; prompt caching del system prompt.

13.6 Modo degradado (sin LLM)

Si ANTHROPIC_API_KEY está vacía, vale «cambiar» o no tiene prefijo sk-ant-, o si la API falla (circuit breaker: 3 fallos → abierto 60 s): el router usa solo capa 1; FAQ hace búsqueda semántica local o FULLTEXT y muestra el artículo textual; los flujos guiados, tickets, panel y handoff siguen operativos. /healthz reporta llm: disabled | degraded | configured. Este modo es el comportamiento correcto de tesis y demo, no un fallo.

14. Modelo de datos (MySQL 8)

Charset utf8mb4, collation utf8mb4_unicode_ci, InnoDB. Dos esquemas (ADR-03). Las relaciones entre esquemas (tickets.conversacion_codigo, handoffs.ticket_codigo, encuestas.conversacion_codigo) son lógicas por código, no FK físicas, para poder vivir en servidores distintos cuando el sistema de tickets sea el real. Las migraciones son Alembic; nunca CREATE TABLE manual en producción. El DDL de MySQL no es transaccional: el entrypoint migra una vez y aborta ante error real de SQL (no reintenta en bucle).

14.1 Esquema tickets_db

| Tabla | Campos principales / notas |
| --- | --- |
| usuarios | nombre, correo UK, area (Industrial¦Sistemas), rol (usuario¦tecnico¦admin), password_hash Argon2 solo staff, activo. CHECK: correo @unac.edu.pe si rol = usuario. |
| categorias | nombre UK, descripcion, activo. |
| tickets | codigo UK INC-AAAA-NNNN, usuario_id, categoria_id, subcategoria, descripcion, prioridad, estado, tecnico_id, origen chatbot¦web, conversacion_codigo, resuelto_at. |
| ticket_historial | estado_anterior, estado_nuevo, comentario, actor_id, created_at. |
| ticket_adjuntos | nombre_original, ruta_almacenada (nombre aleatorio fuera del árbol web), mime_type, tamano_bytes. |
| encuestas | ticket_id nullable, conversacion_codigo nullable, calificacion 1–5, comentario. CHECK de origen: al menos uno de los dos. |
| ticket_secuencias | año y ultimo_nro; genera RN-01 en la misma transacción que el INSERT del ticket. |

14.2 Esquema chatbot_db

| Tabla | Campos principales / notas |
| --- | --- |
| conversaciones | codigo UUID = sessionId, usuario_correo/nombre, canal web_widget, estado_bot ACTIVE¦PAUSED, estado abierta¦cerrada, fallback_consecutivos, flujo_activo, flujo_contexto JSON, motivo_cierre. |
| mensajes | emisor usuario¦bot¦agente, contenido, intent, confianza, latencia_ms, created_at con milisegundos. |
| kb_articulos | titulo, contenido markdown, categoria, etiquetas CSV, activo, version, updated_by. FULLTEXT (titulo, contenido). |
| handoffs | motivo fallback_x3¦solicitud_usuario¦diagnostico_fallido, ticket_codigo, agente_id lógico, estado pendiente¦atendido¦cerrado¦expirado, timestamps. |

14.3 Vistas de métricas (RF-14, pre/post-test)

v_autoservicio_diario: conversaciones cerradas del día, cuántas sin ticket y porcentaje de autoservicio. v_latencia_bot: promedio y máximo de latencia_ms de mensajes del bot. v_intents_frecuentes: conteo por intent. En tickets_db: v_satisfaccion (promedio diario 1–5) y v_tiempo_resolucion (horas entre created_at y resuelto_at).

14.4 Datos semilla

Categorías: Correo Institucional, Internet/WiFi, Aula Virtual, Software Institucional, Equipos de Cómputo, Cuentas y Accesos, Otros, más (seed posterior) Problemas con la página web de la facultad, SGA, Equipos Tecnológicos, Laboratorios, Solicitudes Tecnológicas. Staff: un administrador (admin@ctic.local) y técnicos (tecnico1@ctic.local, etc.) con contraseñas SEED_ADMIN_PASSWORD y SEED_TECNICO_PASSWORD del .env, nunca hardcodeadas. ticket_secuencias: año en curso con ultimo_nro = 0. KB: catálogo cargado por python -m app.scripts.cargar_kb (contenido provisional a validar con el CTIC antes del post-test).

15. Contratos de API

JSON UTF-8. Envelope estándar de éxito: success, code, message, data. Error: success false, code, message, errors[{field, description}]. Códigos: 200, 201, 400, 401, 403, 404, 409, 422, 429, 500 (mensaje genérico al cliente; detalle solo en logs). Fechas ISO 8601, zona America/Lima. Paginación ?page=&size= (default 20, máx. 100).

15.1 Autenticación

| Tráfico | Mecanismo |
| --- | --- |
| Widget → chatbot-api | sessionToken opaco al crear sesión. Header X-Session-Token. En SSE, el token va en query porque EventSource no envía cabeceras. |
| chatbot-api → ticket-service | Header X-Api-Key (TICKETS_API_KEY). Timeouts: 5 s, 1 reintento solo en GET. |
| Panel de agentes | Login → JWT 8 h en cookie HttpOnly panel_token + CSRF. Roles tecnico y admin. |
| Escritura KB y métricas | JWT con rol admin. |

15.2 ticket-service (contratos DRS)

| Contrato | Método y ruta | Función |
| --- | --- | --- |
| API-01 | POST /api/incidencias | Registra incidencia. 201 {ticketId, estado Registrado}. Crea usuario si el correo no existe. Idempotency-Key evita duplicados. |
| API-01b | POST /api/incidencias/adjuntos | multipart file. MIME real y ≤ 5 MB. Devuelve adjuntoId. Huérfanos > 24 h se purgan. |
| API-02 | GET /api/incidencias/{id}?correo= | Estado, categoría, fechas, técnico, observaciones; respuesta del técnico solo si Resuelto/Cerrado. 403 si correo no coincide. |
| API-02 lista | GET /api/incidencias?correo= | Hasta 10 tickets del correo, más recientes primero. |
| API-03 | PUT /api/incidencias/escalar | ticketId, motivo, correo. 200 estado Escalado. 409 si no es Registrado/Asignado/En Proceso. |
| API-06 | POST /api/encuesta | ticketId o conversacionCodigo, calificacion 1–5, comentario. 201. Segunda encuesta → 409. |

Cuerpo típico de API-01 (campos): nombre, correo, area, categoria, subcategoria, descripcion, prioridad, origen=chatbot, conversacionCodigo, adjuntoId opcional.

15.3 Endpoints internos del panel

POST /api/auth/login → JWT staff.

GET /api/panel/tickets?estado=&categoria=&tecnico= — listado con filtros.

GET /api/panel/tickets/{ticketId} — detalle con historial, respuesta y adjuntos.

PATCH /api/panel/tickets/{ticketId} — estado, tecnicoId, comentario, respuesta (máx. 1000).

GET /panel/tickets/{codigo}/adjuntos/{adjuntoId} — descarga (cookie panel_token).

GET /api/panel/handoffs?estado=pendiente — cola con resumen y últimos 20 mensajes.

POST /api/panel/handoffs/{id}/atender | /mensajes | /cerrar.

15.4 chatbot-api (superficie de chat)

| Endpoint | Función |
| --- | --- |
| POST /api/chat/sesiones {canal: web_widget} | 201: sessionId, sessionToken, mensajeBienvenida, menu. |
| POST /api/chat/mensajes | texto u opcionId. 200: mensajes[] (tipo texto¦opciones¦formulario¦encuesta¦handoff), estadoBot, meta {intent, confianza, fuentesKb}. |
| GET /api/chat/stream | SSE: eventos token, fin, agente, estado, encuesta. Heartbeat ~20 s. |
| POST /api/chat/adjuntos | Evidencia del usuario en el flujo (sesión). |
| POST /api/faq (API-04) | Búsqueda KB para pruebas y motor interno. |
| GET /api/chat/conversaciones/{id}/mensajes (API-05) | Auditoría; JWT staff (QA-07). |
| POST /api/chat/handoff | Crea handoff pendiente y pausa el bot. |
| CRUD /api/kb/articulos + POST /api/kb/reindex | Admin; reindex incremental o total. |
| GET /api/metricas/resumen?desde=&hasta= | KPIs: conversaciones, mensajes, tasaAutoservicio, latenciaPromMs, calificacionProm, ticketsPorEstado, intentsTop, tokens. |
| GET /healthz | status, db, llm (ok¦configured¦degraded¦disabled). |

16. Widget web

JS/CSS vanilla (ES2020), IIFE, sin frameworks ni variables globales. Clases con prefijo cbctic-. Paleta institucional: azul #1e3a5f, blanco, acento ámbar #e8a020. Se embebe con una línea: script src=…/widget/widget.js data-api=…/api. widget.js inyecta widget.css. Desktop 380×560 px; móvil <480 px a pantalla completa. Sesión en sessionStorage (no localStorage) porque el chat es efímero (timeout 15 min) y así no persisten datos personales entre pestañas. Todo el contenido del servidor se pinta con textContent (nunca innerHTML), en línea con SEG-04. Área de mensajes con role=log y aria-live=polite.

Tipos de mensaje renderizados: texto (listas numeradas como <ol>), opciones (píldoras; al clic se deshabilitan las anteriores), adjunto (accept jpg/png/pdf, ≤ 5 MB en cliente; MIME real en servidor), encuesta (cinco estrellas, opcionId calif_n), handoff (banner ámbar). El agente se pinta con etiqueta «Personal CTIC». Errores: 401 recrea sesión; 409 conversación cerrada; 429/5xx reintentar; fallo de red mensaje offline.

SSE es mejora progresiva para handoff. EventSource reconecta con backoff (2 s × intentos, tope 30 s). Si SSE no está disponible de forma persistente, el usuario sigue escribiendo por POST; los mensajes del agente aparecerán al reconectar. El pub/sub SSE es en memoria (un worker); multi-worker requeriría Redis (limitación documentada).

17. Panel del personal CTIC

URL: /panel. Sesión de 8 horas. Credenciales de desarrollo: admin@ctic.local y tecnico1@ctic.local, contraseña del .env (SEED_*; en dev suele ser «cambiar»). Deben cambiarse en el primer ingreso de producción.

| Puede hacer… | Técnico | Administrador |
| --- | --- | --- |
| Ver y filtrar incidencias | Sí | Sí |
| Cambiar estado, asignar técnico y comentar | Sí | Sí |
| Atender chats en vivo (handoffs) | Sí | Sí |
| Descargar adjuntos | Sí | Sí |
| Gestionar la base de conocimiento | No | Sí |
| Ver el panel de métricas | No | Sí |

La lista de tickets filtra por estado, categoría y técnico. El detalle muestra solicitante, descripción, adjuntos e historial. Al asignar técnico desde Registrado, pasa automáticamente a Asignado. No se asigna a un ticket Cerrado. En Handoffs se ven pendientes y en atención, con últimos mensajes para contexto. Al cerrar la atención el bot se reactiva y se ofrece la encuesta al usuario.

Buenas prácticas de KB (para que el RAG funcione): título específico («Recuperación de contraseña del correo institucional», no «Problemas de correo»); un tema por artículo; pasos numerados; lenguaje del usuario; etiquetas con sinónimos; contenido conciso y validado por el CTIC. Los artículos de fábrica son provisionales.

Métricas del admin: conversaciones, mensajes, tasa de autoservicio (KPI clave), latencia promedio, calificación 1–5, número de encuestas, tickets por estado, intenciones más frecuentes y tokens LLM. Revisión semanal: si baja el autoservicio o crece un intent, suele faltar un artículo.

18. Requerimientos no funcionales, seguridad y privacidad

| ID | Requerimiento | Valor / implementación |
| --- | --- | --- |
| REN-01 | Tiempo de respuesta promedio | ≤ 3 s en flujos (típico < 100 ms). LLM: streaming, primer token < 3 s. |
| REN-02 | Registro sin pérdida | Transaccional ACID; Idempotency-Key en API-01. |
| REN-03 | Disponibilidad | 24/7 salvo mantenimiento. restart unless-stopped; página maintenance.html en 502/503/504. |
| REN-04 | Concurrencia | Objetivo 50 sesiones simultáneas (2 vCPU / 4 GB). Medido con Locust. |
| REN-05 | Recuperación ante errores | Mensaje claro + reintentar o derivar a técnico. Degradación LLM. |
| REN-06 | Escalabilidad funcional | Nuevas FAQ/categorías en caliente (RF-12) sin afectar el servicio. |
| SEG-01 | Identificación | Correo institucional asociado a la sesión. Extensión futura: OTP o SSO. |
| SEG-02 | Autorización | RN-03; panel por rol. |
| SEG-03 | Transporte | HTTPS en Nginx; servicios internos solo en red Docker. |
| SEG-04 | Validación | Pydantic, texto plano, SQLAlchemy parametrizado, MIME real, límites de tamaño. |
| SEG-05 | Auditoría | mensajes, ticket_historial, logs JSON. |
| PRI-01..04 | Privacidad | Datos solo para gestión de incidencias; acceso del propietario y staff; Ley 29733: producción en infraestructura institucional. |

Secretos solo en .env (gitignored). La API key de Anthropic existe únicamente en chatbot-api. Rate limiting Nginx 10 r/s por IP en /api/ (burst 20): en pruebas de carga desde localhost una sola IP ve 503 del limiter, no de la aplicación; la capacidad se mide directo a :8000. El prompt del sistema prohíbe revelar credenciales; al LLM no se envían datos personales salvo el texto que el propio usuario escribe.

19. Despliegue, operación y variables de entorno

19.1 Requisitos del servidor

| Recurso | Mínimo recomendado |
| --- | --- |
| SO | Linux (Ubuntu Server 22.04+ o similar) |
| CPU / RAM / disco | 2 vCPU / 4 GB (embeddings 0,5–1 GB) / 20 GB |
| Docker | Engine 24+ y Compose v2 |
| Red | Salida HTTPS a api.anthropic.com (si se usa LLM) |
| Dominio | Subdominio institucional (ej. chatbot.fiis.unac.edu.pe) con TLS |

Volúmenes persistentes: mysql_data, chroma_data, uploads. En desarrollo, docker-compose.override.yml publica 8000/8001/3306 y Adminer :8080, y monta código con hot-reload. En producción no debe usarse el override. Comando prod con TLS: docker compose -f docker-compose.yml -f docker-compose.prod.yml up -d --build.

19.2 Variables de entorno

| Variable | Para qué sirve |
| --- | --- |
| DB_ROOT_PASSWORD / DB_CHATBOT_PASSWORD / DB_TICKETS_PASSWORD | Root y usuarios por esquema (mínimo privilegio). |
| TICKETS_API_BASE_URL | Hoy http://ticket-service:8001; mañana URL del sistema CTIC real. |
| TICKETS_API_KEY | Header X-Api-Key; idéntica en ambos servicios. |
| ANTHROPIC_API_KEY | Formato sk-ant-…. Si falta o es «cambiar», modo degradado. |
| LLM_MODEL / LLM_MODEL_ROUTER | Modelos de generación y de clasificación. |
| RAG_UMBRAL_SIMILITUD | Default 0,83 (calibrado para e5-small). |
| JWT_SECRET | Firma HS256 del panel; el mismo valor en chatbot-api y ticket-service. |
| ALLOWED_ORIGINS | CORS del widget (dominio FIIS WordPress, demos locales). |
| SEED_ADMIN_PASSWORD / SEED_TECNICO_PASSWORD | Contraseñas iniciales del panel. |
| TZ | America/Lima. |

19.3 Arranque y verificación

cp .env.example .env
docker compose up -d --build
docker compose exec -T chatbot-api python -m app.scripts.cargar_kb
curl http://localhost/healthz

En el primer arranque, db/init crea esquemas y usuarios. El entrypoint espera MySQL (hasta 30 intentos) y aplica Alembic antes de Uvicorn. Nginx espera health de las APIs. URLs locales: /demo.html (widget), /panel (staff), :8080 Adminer, :8000/docs y :8001/docs Swagger. Carga de KB idempotente; reindex aparte si se restauró MySQL sin el volumen Chroma.

19.4 TLS, backups, monitoreo y rollback

Producción obliga HTTPS (certificado institucional o Let's Encrypt). Backups diarios: mysqldump de chatbot_db y tickets_db + tar de uploads; retención 30 días; Chroma se reconstruye con reindex (no crítico). Probar la restauración periódicamente. Logs JSON a stdout con rotación (max-size 10m, max-file 5). Cron de /healthz alerta al CTIC si no está ok. Actualización: checkout de tag, compose up --build, smoke /healthz. Rollback: tag anterior. Backup de BD antes de migraciones.

19.5 Evaluación de alternativas de hosting

Docker en servidor universitario es la opción elegida (ADR-07). Instalación nativa se descartó por conflictos con XAMPP. Kubernetes es desproporcionado. PaaS externo (Railway/Render) es aceptable para demo temporal de tesis, no para producción con datos personales (Ley 29733). Hosting compartido tipo cPanel/PHP no sirve: el stack necesita Python, MySQL 8 y RAM para embeddings.

20. Integración con WordPress (sitio FIIS)

Sí se puede integrar como botón flotante. WordPress no aloja el backend: solo carga widget.js desde el subdominio HTTPS del chatbot. No se requiere plugin de chat de terceros ni Node.js en el sitio FIIS.

<!-- Pie de página / wp_footer, todas las páginas -->
<script src="https://chatbot.fiis.unac.edu.pe/widget/widget.js"
        data-api="https://chatbot.fiis.unac.edu.pe/api" defer></script>

Opciones: plugin Insert Headers and Footers / Code Snippets (footer); add_action('wp_footer') en el tema hijo; o bloque HTML global (Elementor). ALLOWED_ORIGINS debe incluir https://fiis.unac.edu.pe y https://www.fiis.unac.edu.pe. No incrustar TICKETS_API_KEY ni JWT_SECRET en WordPress. El visitante no usa usuario/contraseña: la sesión de chat se crea sola. La KB se edita en el panel CTIC, no en WordPress.

Checklist de entrega a TI/FIIS: backend con HTTPS; CORS con el dominio WordPress; script en todas las páginas; burbuja visible en inicio y en una página interna; chat crea sesión y muestra menú; panel solo staff; credenciales de servicio no expuestas en el tema.

21. Integración futura con el sistema de tickets real

Hoy el chatbot llama a ticket-service. El objetivo es que el sistema PHP de la universidad hable el mismo contrato. Opción A: implementar API-01, 01b, 02, 03 y 06 (más métricas) sobre el MySQL real. Opción B: un adaptador delgado que traduzca REST → BD existente si el sistema no puede modificarse. El switch del chatbot es solo:

TICKETS_API_BASE_URL=https://tickets.ctic.unac.edu.pe
TICKETS_API_KEY=<clave-acordada>
docker compose up -d chatbot-api

Verificación con curl: 201 al registrar; 403 con correo ajeno (RN-03); 409 al escalar un Cerrado o al duplicar encuesta; 401 sin API key; código INC-AAAA-NNNN único. El panel de agentes de este repositorio puede mantenerse o sustituirse por el de la universidad; esa decisión es independiente del switch del chatbot. Extensión posterior: verificación por código al correo o SSO institucional (documentada en PRD 02 §7, fuera del MVP).

22. Verificación QA-01 a QA-11 y suite E2E

| ID | Prueba | Criterios |
| --- | --- | --- |
| QA-01 | Registro de incidencias | Captura obligatorios; valida; genera ticket único; persiste; confirma el código al usuario. |
| QA-02 | Consulta de estado | Por n.º de ticket; estado, fecha y técnico coinciden con la BD. |
| QA-03 | FAQ | Identifica intención; consulta KB; si no hay respuesta, limitación + oferta de ticket. Umbral e5-small verificado. |
| QA-04 | Diagnóstico | Preguntas relacionadas; las ramas divergen según respuestas; cierra o registra/escala. |
| QA-05 | Escalamiento | Se registra el motivo; el ticket pasa a Escalado; visible en el panel. |
| QA-06 | Validación | No registra con vacíos; verifica correo institucional; re-solicita errores. |
| QA-07 | Historial | Cada interacción con fecha e intent; consultable por staff. |
| QA-08 | Seguridad | Solo el propietario ve sus tickets; HTTPS de despliegue; datos no visibles a terceros. |
| QA-09 | Rendimiento | Promedio ≤ 3 s; registro sin pérdida; disponibilidad definida. |
| QA-10 | Encuesta | Al finalizar; 1–5; almacenada. |
| QA-11 | Flujo completo | 100 % de happy paths correctos; suite E2E contra el backend. |

La suite e2e/ apunta a nginx (E2E_BASE_URL=http://localhost). Los IDs de botón no se hardcodean: cada test lee las opciones reales (area_*, cat_*, prio_*, confirmar). Reintenta 429/503 del rate-limit. Tests por servicio: chatbot-api pytest -m «not llm» (se omiten llamadas reales a Anthropic); ticket-service pytest. Markers: integration (MySQL local), rag (modelo E5 real), llm (API key real), e2e (ticket-service vivo); autoskip si falta el requisito. En E2E y carga nunca se toma items[0] de colas: se filtra por el sessionId o código creado por el propio test.

cd services/chatbot-api && uv run pytest -m "not llm"
cd services/ticket-service && uv run pytest
cd e2e && uv run pytest -q   # QA-01..QA-11: 11/11 verdes

23. Evidencia empírica para el capítulo de resultados

El directorio evidencia/ produce los instrumentos del capítulo de resultados: precisión del router, recall del RAG, KPIs CSV y comportamiento bajo concurrencia. Las cifras siguientes son resultados reales de corridas del 2026-07-05 contra el stack de desarrollo, sin ANTHROPIC_API_KEY válida (valor «cambiar»). Por tanto, el router medido es solo Capa 1 y el RAG medido es recall de recuperación (embeddings locales), no calidad de redacción LLM. En producción con clave, la Capa 2 cerraría parte de la brecha.

23.1 Prueba de carga (Locust, tarea 6.2)

50 usuarios concurrentes, rampa 5/s, 60 s, flujos mixtos (saludo, FAQ, registro F-02 completo, consulta F-03, info CTIC). Cada usuario crea su propia sesión. Directo a chatbot-api (:8000), capacidad real:

| Métrica | Valor |
| --- | --- |
| Peticiones totales | 7 325 |
| Errores 5xx | 0 (0,00 %) |
| Latencia p50 / p95 / p99 | 10 ms / 65 ms / 120 ms |
| Throughput | 123,8 req/s |
| Flujo más pesado (FAQ/RAG) | p95 = 160 ms |

Veredicto QA-09/QA-11: p95 = 65 ms ≪ 3 s y 0 errores 5xx. A través de nginx aparecen 503 (~72 % en esa corrida) por el rate-limit de 10 r/s por IP: el generador comparte una sola IP. En producción los 50 usuarios vienen de IPs distintas. Es un hallazgo esperado del control anti-abuso, no un fallo de la aplicación.

23.2 Precisión del router (tarea 6.6)

144 frases (12 intents × 12 frases reales en español, con tildes y coloquialismos). Precisión global Capa 1: 88,2 % (127/144). Objetivo PRD ≥ 90 %: no alcanzado por 1,8 puntos porcentuales con el LLM inactivo. Ningún error cayó a un intent accionable equivocado (van a faq_general o no_comprendida). Ejemplos de fallo de reglas: saludos compuestos («Hola buenas»), «conectarme» vs. \bconectar\b, «El Word no me abre». Es el tipo de frase que resolvería la Capa 2.

23.3 Recall del RAG

32 preguntas sobre artículos reales. Recall@1 = 96,9 % (31/32), vía 100 % semántica. Único fallo: «¿Dónde reseteo la clave de mi correo @unac.edu.pe?» recuperó el artículo de configurar correo en el celular en lugar del de recuperación de contraseña (ambos categoría Correo Institucional).

23.4 Exportación de KPIs

evaluacion/exportar_metricas.py consume GET /api/metricas/resumen (login admin) y vuelca CSV. Es el instrumento pre/post-test: misma receta, dos mediciones, comparación de CSV. KPIs: conversaciones, mensajes, tasa de autoservicio, latencia promedio, calificación, encuestas, tickets por estado, tokens LLM, intents más frecuentes.

| Instrumento | Métrica | Resultado | Objetivo | Veredicto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Carga (app directa) | p95 latencia | 65 ms (RAG 160 ms) | < 3 s | Cumple |
| Carga (app directa) | errores 5xx | 0 | 0 | Cumple |
| Router | precisión Capa 1 | 88,2 % | ≥ 90 % | No alcanzado (−1,8 pp; Capa 2 inactiva) |
| RAG | recall@1 | 96,9 % | fidelidad de recuperación | Cumple |

24. Base de conocimiento inicial

Fuente de verdad: tabla kb_articulos (markdown). Carga masiva: app/scripts/datos_kb.py vía python -m app.scripts.cargar_kb. Contenido provisional: debe validarse y firmarse con el CTIC antes del post-test. Artículos de soporte tecnológico incluidos (títulos):

Recuperación de contraseña del correo institucional

Configurar el correo institucional en el celular

Acceso al Sistema de Gestión Académica (SGA)

Aula Virtual: no puedo iniciar sesión (caché y credenciales)

Aula Virtual: no aparecen mis cursos

Conexión a la red WiFi de la UNAC

Solicitud de cuenta y correo institucional para ingresantes

Office 365 educativo gratuito para la comunidad UNAC

Acceso a Turnitin para docentes y tesistas

MATLAB con licencia campus de la UNAC

Laboratorios de cómputo e impresoras de la FIIS

Videoconferencias institucionales (Google Meet y Zoom)

Horario de atención y contacto del CTIC

Cómo funcionan los tickets de soporte del CTIC

VPN institucional para acceso remoto

Cuenta bloqueada por intentos fallidos de inicio de sesión

FAQ institucionales (horario, comunicados, matrícula, rectificación, SGA, constancias, proyecto de tesis)

25. Riesgos y mitigaciones

| Riesgo | Prob. | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- |
| Sin acceso a servidor universitario a tiempo | Media | Alto | VPS temporal para el post-test con la misma imagen Docker; el despliegue institucional queda documentado. |
| Costo o lentitud del LLM | Baja | Medio | Capa de reglas, umbrales, Haiku como plan B, modo degradado. |
| KB pobre → RAG débil | Media | Alto | Validación CTIC como gate; métrica de «sin respuesta» vigilada; títulos y etiquetas bien redactados. |
| Baja adopción en el post-test | Media | Alto | Difusión con CTIC/FIIS; widget visible en el sitio de la facultad. |
| Cambio de contrato al integrar el sistema real | Media | Medio | API-01..03 congeladas; cliente HTTP en un solo adaptador. |
| Túneles de demo temporales (trycloudflare) | Alta en demos | Bajo para tesis | No son URL estables; producción usa subdominio institucional con TLS. |

26. Estructura del repositorio y comandos

| Ruta | Contenido |
| --- | --- |
| prd/ | Especificación viva (PRD 00 a 08). |
| manuales/ | Despliegue, panel, integración sistema real, WordPress, Windows sin Docker. |
| services/chatbot-api/ | Diálogo, IA/RAG, handoff, métricas, textos DRS, scripts cargar_kb/reindex. |
| services/ticket-service/ | Tickets DRS, panel Jinja2+htmx, auth staff. |
| widget/public/ | widget.js, widget.css, demo.html. |
| e2e/ | Suite QA-01..QA-11 (gate de release). |
| evidencia/ | Locust, precisión router, fidelidad RAG, exportar métricas. |
| deploy/ | Nginx, TLS, backup/restore/monitor. |
| db/init/ | Bootstrap MySQL (esquemas y usuarios). |
| docker-compose*.yml | Base, override de dev, overlay de producción. |

Comandos esenciales:

# Stack completo (dev)
docker compose up -d --build
# Producción con TLS
docker compose -f docker-compose.yml -f docker-compose.prod.yml up -d --build
# KB
docker compose exec -T chatbot-api python -m app.scripts.cargar_kb
docker compose exec -T chatbot-api python -m app.scripts.reindex
# Lint
uv run ruff check . && uv run mypy app
# Evidencia
cd evidencia && uv run locust -f carga/locustfile.py --headless -u 50 -r 5 -t 60s --host http://localhost:8000

26.1 Problemas frecuentes (operación)

| Síntoma | Qué hacer |
| --- | --- |
| Cannot connect to the Docker daemon | Abrir Docker Desktop / Engine y esperar estado running. |
| Puerto 80 ocupado | Cerrar el proceso o mapear 8088:80. |
| Página «Servicio en mantenimiento» | Esperar health o revisar docker compose logs. |
| Credenciales inválidas en el panel | Usar SEED_ADMIN_PASSWORD del .env (no inventar otra). |
| FAQ no responde | Ejecutar cargar_kb; revisar /healthz y el umbral RAG. |
| llm: disabled / degraded | Esperado sin clave; degraded = circuit breaker 60 s o 401 de Anthropic. |
| SSE del agente no llega | Nginx ya desactiva buffering en /api/chat/; revisar proxy/CDN intermedio. |
| Adjuntos rechazados | Solo JPG/PNG/PDF ≤ 5 MB; Nginx client_max_body_size 6 MB. |
| Cambio de código no se refleja (macOS) | docker compose restart <svc>. Dependencia nueva: rebuild de imagen. |

27. Glosario operativo

| Término | Definición operativa en este proyecto |
| --- | --- |
| CTIC | Centro de Tecnologías de Información y Comunicación de la FIIS-UNAC, destinatario del sistema. |
| FIIS-UNAC | Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas, Universidad Nacional del Callao. |
| DRS | Documento de Requerimientos Técnicos y Funcionales; fuente normativa de RF, QA y textos del bot. |
| PRD | Product Requirements Document 00–08; especificación viva alineada al código. |
| Ticket / incidencia | Caso de soporte con código INC-AAAA-NNNN, estados RN-02 e historial. |
| Widget | Botón flotante JS/CSS embebible en el sitio (o en WordPress) que habla con /api. |
| Sesión de chat | Conversación identificada por UUID (sessionId) y token opaco; persiste flujo_contexto en BD. |
| Handoff | Transferencia de la conversación a un agente humano; bot en PAUSED; cola en el panel. |
| RAG | Retrieval-Augmented Generation: recuperar artículos de la KB y generar (o mostrar) una respuesta anclada, sin inventar procedimientos. |
| ChromaDB | Índice vectorial embebido; no sustituye a MySQL. Se reconstruye con reindex. |
| Embeddings / e5-small | Vectores semánticos locales (intfloat/multilingual-e5-small, 384 dimensiones) para buscar artículos por significado. |
| Router de intenciones | Clasificador de 2 capas (reglas → LLM) que elige uno de 16 intents. |
| Modo degradado | Operación correcta sin LLM: flujos + tickets + FAQ semántica/FULLTEXT. |
| Envelope | Envoltura JSON {success, code, message, data¦errors} de todas las respuestas HTTP salvo SSE. |
| SSE | Server-Sent Events: canal de solo lectura para tokens RAG y mensajes del agente. |
| Autoservicio | Conversación cerrada sin ticket asociado; KPI central de la tesis. |
| Same-origin | Widget, APIs y panel detrás del mismo host nginx, de modo que la cookie JWT y CORS funcionen sin el laptop del desarrollador. |
| ADR-03 | chatbot-api no lee tickets_db; todo por HTTP (TICKETS_API_BASE_URL). |
| QA-01…QA-11 | Criterios de aceptación del DRS; DoD y gate E2E. |
| Idempotency-Key | Header que evita tickets duplicados si el usuario reintenta el registro. |
| Argon2id | Algoritmo de hash de contraseñas del personal del panel. |
| Ley 29733 | Ley de Protección de Datos Personales del Perú; argumenta desplegar producción en infraestructura institucional. |

28. Párrafos modelo para la tesis

28.1 Capítulo de implementación (marco y plan)

La implementación se realizó en seis iteraciones semanales, a partir del DRS y de los PRD. Se empleó arquitectura C4 y un modelo conversacional híbrido: máquinas de estado para registrar, consultar, escalar y encuestar, y un motor RAG con router de dos capas (reglas y, si procede, LLM) para las preguntas frecuentes. El backend se separó en chatbot-api y ticket-service (ADR-03), persistidos en MySQL 8, con el widget como único canal de usuario final y un panel para el personal del CTIC. La definición de terminado coincide con los criterios QA-01 a QA-11, verificados por una suite E2E automatizada. El LLM no ejecuta acciones transaccionales: solo clasifica intenciones de texto libre y redacta respuestas ancladas a la base de conocimiento institucional.

28.2 Arquitectura y stack

El sistema se despliega con Docker Compose detrás de Nginx, que es el único puerto público. chatbot-api orquesta el diálogo, el RAG (Chroma embebido y embeddings e5-small en CPU) y el handoff en tiempo real por SSE. ticket-service implementa los contratos API-01 a API-03 y API-06 del DRS y simula el sistema de tickets institucional, de modo que en producción basta con redirigir TICKETS_API_BASE_URL al backend PHP de la universidad. La autenticación del personal usa Argon2id y JWT en cookie HttpOnly de ocho horas, validada same-origin por ambos servicios.

28.3 Resultados técnicos (para contrastar con el pre/post-test de usuarios)

En condiciones de laboratorio, con 50 sesiones concurrentes directas al servicio conversacional, la latencia p95 fue de 65 ms y no se observaron errores 5xx, lo que cumple REN-01 y QA-09 con holgura. El recall@1 del recuperador semántico sobre 32 preguntas de la base de conocimiento fue 96,9 %. La precisión de la capa de reglas del router, sin LLM, fue 88,2 % sobre 144 frases, 1,8 puntos bajo el objetivo del 90 % previsto para el clasificador de dos capas; los errores no derivaron a acciones transaccionales incorrectas. Estos indicadores instrumentan el capítulo de resultados junto con la tasa de autoservicio, la latencia percibida y la calificación 1–5 del pre-test y del post-test con usuarios reales.

28.4 Limitaciones que conviene declarar

El sistema no atiende segundo ni tercer nivel, no interpreta adjuntos ni voz, opera solo en español y solo en el dominio CTIC. El ticket-service es una simulación de contrato, no el sistema PHP de producción. Sin clave Anthropic el clasificador de capa 2 y la redacción LLM no operan; el servicio permanece útil. El SSE es de un solo worker. El umbral RAG 0,83 está calibrado para e5-small y debe recalibrarse si cambia el modelo. Los artículos iniciales de la KB son provisionales hasta la validación del CTIC.

Fuentes: PRD 00 (resumen ejecutivo), PRD 01 (requerimientos y QA), PRD 02 (arquitectura y ADR), PRD 03 (modelo de datos), PRD 04 (API), PRD 05 (flujos), PRD 06 (IA/RAG), PRD 07 (despliegue), PRD 08 (plan); manuales 01 a 04; README del repositorio; widget/README.md; evidencia/README.md (resultados del 2026-07-05); CLAUDE.md (convenciones de implementación).